## Slide 1: Svět na dosah

## Slide 2: Členové týmu a jejich role
Scrum Master
Alexandr Merunka
Product Owner
Petr Hošek
Členové týmu
Filip Pačíska
Michal David
Martin Kostka

## Slide 3: Implementační Platforma
Nástroje a typy souborů pro tvorbu: PHP, HTML, CSS, GitHub, VS Code
Komunikační a implenetační nástroje: GitHub, ScrumDesk, Teams

## Slide 4: Co už je hotovo

## Slide 5: PROTOTYPOVÝ MODEL UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
- LANDIng page

## Slide 6: PROTOTYPOVÝ MODEL UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
- login page

## Slide 7: PROTOTYPOVÝ MODEL UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
- article page

## Slide 8: PROTOTYPOVÝ MODEL UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
- Add article page

## Slide 9: PROTOTYPOVÝ MODEL UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ
- User page

## Slide 10: ER DIAGRAM

## Slide 11: Na čem se právě pracuje

## Slide 12
Samotný vývoj stránky
  Realizace databáze podle návrhu
  Tvorba front-endu podle návrhu
  Vývoj back-endu
  Test aplikace
Scrumdesk sprint (téměř hotov)

## Slide 13: Práce s týmovými nástroji

## Slide 14
Chvíli nám trvalo než jsme si přes to zvykli komunikovat
Nezkušenost většiny týmu, ale rychle jsme se s tím naučili pracovat a šlo to bez problému
Dlouho jsme neměli přístup k cvičnému projektu
Náročnost práce pro nováčky

## Slide 15: Týmová spolupráce
Pravidelná a jasná komunikace
Všichni své úkoly plnily svědomitě
Ochota týmu pomoct
Nikdo se nestranil práce
Dobrá práce ScrumMastera ve vedení zbytku týmu

## Slide 16: Retrospektiva

## Slide 17
S čím jsme spokojeni
  Týmová práce
  Komunikace v teams
  Výborná organizace
  Rovnoměrné dělení práce
Co by chtělo vylepšit
  Orientace ve ScrumDesc

## Slide 18
KONEC